Обзор и методика ответа

Ниже — стандартизованные карточки (по форме Образец_1.docx) для каждого присланного файла. Для каждого документа приведены: Название; Заказчик; Подрядчик / проектная фирма; Год составления; Тип документа; Содержимое; Цель. В каждом блоке включена 1–2 цитаты (короткие фразы) из соответствующего прикреплённого файла для подтверждения извлечённых данных.

Выписка ЕГРН (файл: Выписка ЕГРН 50_45_0000000_63391.pdf)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (Земельный участок) |
| Заказчик | (получатель выписки) Кириллов Александр Николаевич |
| Подрядчик / проектная фирма | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (орган, выдавший выписку) |
| Год составления | 2025 (запрос/выдача 21.04.2025) |
| Тип документа | Официальная выписка ЕГРН (PDF) |
| Содержимое | Кадастровый номер 50:45:0000000:63391; местоположение Московская область, г Королев, ул Ленина; Площадь: 29253 +/- 60; сведения об ограничениях и смежных участках. |
| Цель | Подтверждение кадастровых характеристик, правового статуса и ограничений земельного участка. |

Цитата из документа: «Кадастровый номер: 50:45:0000000:63391». Цитата из документа: «Площадь: 29253 +/- 60».

Градостроительный план земельного участка (файл: ГПЗУ 2025.pdf)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Градостроительный план земельного участка № PD-50-3-39-0-00-2025-04973-0 |
| Заказчик | Администрация городского округа Королёв Московской области (заявитель: Администрация) |
| Подрядчик / проектная фирма | ГБУ МО "Мособлгеотрест" (разработчик чертежей и плана) |
| Год составления | 2025 (дата выдачи 03.02.2025) |
| Тип документа | Градостроительный план (ГПЗУ) — чертежи, координаты, регламенты |
| Содержимое | Кадастровый номер 50:45:0040322:1152; Площадь 23 865 кв. м; координаты характерных точек; чертежи, ситуационный план; градостроительные регламенты и виды разрешённого использования. |
| Цель | Обеспечить исходные данные для архитектурно-строительного проектирования и согласований. |

Цитата из документа: «Кадастровый номер земельного участка 50:45:0040322:1152».

Цитата из документа: «Площадь земельного участка 23 865 кв. м».

Доверенность ГКУ МО «ДЗКС» (файл: Доверенность от ДЗКС на МРП.pdf)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Доверенность № 569/2025 (ГКУ МО «ДЗКС») |
| Заказчик | Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства» (ГКУ МО «ДЗКС») — выдавший документ |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «Мосрегионпроект» — уполномоченное лицо (заявитель в Мособлгосэкспертизе) |
| Год составления | 2025 (дата 13.10.2025) |
| Тип документа | Юридическая доверенность (PDF) |
| Содержимое | Полномочия представлять интересы при проведении государственной экспертизы проектной документации, подписывать документы, получать заключения, заключать договоры на экспертизу и т.д.; срок действия 3 месяца; без права передоверия. |
| Цель | Делегирование полномочий для прохождения экспертизы проектной документации от имени ГКУ МО «ДЗКС». |

Цитата из документа: «в лице генерального директора Кармана Вячеслава Сергеевича ... уполномочивает ООО «Мосрегионпроект»».

Цитата из документа: «Доверенность выдана без права передоверия сроком на три месяца».

Программа инженерно-геодезических изысканий (файл: Программа ИГДИ.pdf)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Программа инженерно-геодезических изысканий (819-ИГДИ-П) |
| Заказчик | ООО «Высота» |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «Инженерные изыскания» (исполнитель) |
| Год составления | 2025 (утверждена 06.05.2025) |
| Тип документа | Программа/план работ по инженерно-геодезическим изысканиям (PDF) |
| Содержимое | Объект: МБОУ СОШ на 1100 мест; ЗУ 50:45:0040322:1152; методика полевых работ (GNSS, нивелирование, тахеометрия), масштабы съёмки, сроки (май), выходные материалы (топопланы). |
| Цель | Получение исходных топографо-геодезических данных для проектирования. |

Цитата из документа: «Наименование объекта: «МБОУ СОШ на 1100 мест: Московская область, г. о. Королев, ЖК "Золотые ворота"».»

Цитата из документа: «Земельный участок 50:45:0040322:1152, ... Разрешенное использование: для строительства общеобразовательной школы на 1100 мест.»

Технические условия на присоединение к электрическим сетям (файл: Технические условия для присоединения к электрическим сетям.pdf)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Технические условия для присоединения к электрическим сетям №2509788/P/1/MT |
| Заказчик | Государственное казенное учреждение Московской области "Дирекция заказчика капитального строительства" (ГКУ МО «ДЗКС») (заявитель) |
| Подрядчик / проектная фирма | АО "Мособлэнерго" (сетевая организация, выдавшая ТУ) |
| Год составления | 2025 (подписано 11.06.2025) |
| Тип документа | Технические условия (электроснабжение) (PDF) |
| Содержимое | Объект: МБОУ СОШ, ЗУ 50:45:0040322:1152; максимальная мощность 395 кВт; точки присоединения (РУ-0,4 КВ РТП-4); требования к проекту электроснабжения и мероприятия по усилению сети. |
| Цель | Установить условия и объем работ для технологического присоединения энергопринимающих устройств. |

Цитата из документа: «Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 395 (триста девяносто пять) кВт». Цитата из документа: «по адресу ... 50:45:0040322:1152».

Техническое задание на инженерно-геологические изыскания (файл: ТЗ на ИГИ.pdf)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий (Приложение №1 к договору) |
| Заказчик | ООО «Высота» |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «Главгеоком» (в документе указан как исполнитель) |
| Год составления | 2025 (утверждение 05.09.2025 в шапке) |
| Тип документа | Техническое задание (DOC/PDF) |
| Содержимое | Объём и требования к ИГИ: цели, нормативы, характеристики объекта (габариты, этажность, фундамент), требования к отчётности, состав материалов и сроки. |
| Цель | Получение инженерно-геологических материалов для проектирования фундаментов и конструкций школы. |

Цитата из документа: «Цель инженерных изысканий - получение материалов в объеме, необходимом и достаточном для разработки проектной документации.» Цитата из документа: «Наименование: «МБОУ СОШ на 1100 мест г. о. Королев, ЖК «Золотые ворота»».

Информационно-удостоверяющий лист (ИУЛ) — Сметы (файл: 12. ИУЛ СМ (2).pdf)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Информационно-удостоверяющий лист (СМ-УЛ) — Раздел 12: Смета на строительство |
| Заказчик | (в шапке проекта) АО «Автобытдор» указан как заказчик раздела смет |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «МОСРЕГИОНПРОЕКТ» (разработчик сметной части) |
| Год составления | 2025 (в шапке: 2025 г.; метаданные файла указывают дату изменения 07.12.2023 и подписи 07.12.2025 — проверить) |
| Тип документа | Информационно-удостоверяющий лист (метаданные) для сметной документации (PDF) |
| Содержимое | Контрольная сумма CRC32; имя файла «Раздел ПД 12-СМ»; дата/время последнего изменения; разработчик и ГИП; метаданные и подписи. |
| Цель | Удостоверить целостность и реквизиты сметной части проекта (контрольные суммы, авторы, даты). |

Цитата из документа: «Наименование файла: Раздел ПД 12-СМ; Дата и время последнего изменения файла 07.12.2023г., 21:40».

Цитата из документа: «Разработал — Баздарева Е.П.; ГИП — Лагуточкин А.В.»

Раздел ПД12 — Смета (файл: Раздел ПД12 - СМ.pdf)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Проектная документация — Раздел 12. Смета на строительство (157/25-СМ ПЗ, Том 12) |
| Заказчик | АО «Автобытдор» |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «МОСРЕГИОНПРОЕКТ» |
| Год составления | 2025 |
| Тип документа | Сметная документация и пояснительная записка (PDF) |
| Содержимое | Пояснительная записка к сметам; методика расчёта (ресурсно-индексный метод, ФСНБ-2022); ставки накладных расходов, прибыль, НДС; локальные сметы и прайс-книга. |
| Цель | Обоснование сметной стоимости строительства и формирование локальных смет для подрядных работ. |

Цитата из документа: «Сметная документация по объекту выполнена ресурсно-индексным методом ... в соответствии с Федеральной сметной нормативной базой ФСНБ-2022».

Цитата из документа: «В стоимость работ включена компенсация НДС в размере 20%.»

Информационно-удостоверяющий лист (ИУЛ) — ИГИ (файл: ИУЛ ИГИ.pdf)

| Что | Описание |
| --- | --- |
| Название | Информационно-удостоверяющий лист (ПИР-ВЫС-ИГИ-УЛ) — Технический отчёт по ИГИ |
| Заказчик | МБОУ СОШ на 1100 мест / ООО «Высота» (в шапке проекта) |
| Подрядчик / проектная фирма | ООО «Главгеоком» / ООО «ГЛАВГЕОКОМ» (разработчик технического отчёта по ИГИ) |
| Год составления | 2025 (файл ТОИГИЗолотые воротаpdf, дата изменения 15.10.2025) |
| Тип документа | Информационно-удостоверяющий лист для технического отчёта по инженерно-геологическим изысканиям (PDF) |
| Содержимое | Реквизиты файла (CRC32), имя файла, дата/время изменения, разработчик (Ломакина С.Н.), проверяющие и подписи; ссылка на основной технический отчёт по ИГИ. |
| Цель | Удостоверить подлинность и реквизиты технического отчёта по инженерно-геологическим изысканиям. |

Цитата из документа: «ТОИГИЗолотые воротаpdf — 15.10.2025, 12:29:36».

Цитата из документа: «Разработал — Ломакина С.Н.; Проверил — Балов С.С.; Главный инженер проектов — Митьков С.А.»

Краткое сводное заключение (ключевые замечания)

- Несовпадение кадастров и площадей. В выписке ЕГРН фигурирует участок 50:45:0000000:63391 (площадь ~29 253 м²), тогда как ГПЗУ и проектные документы оперируют 50:45:0040322:1152 (23 865 м²). Требуется явная проверка: это разные участки или части одного комплекса; уточнить у заказчика/кадастрового инженера.

- Ограничения и санитарные зоны. Выписка ЕГРН содержит записи об ограничениях (ст.56 ЗК РФ, санитарно-защитные зоны, охранные зоны сетей) — учесть при планировке и при согласовании с ТУ и ГПЗУ.

- Согласованность сроков и полномочий. Доверенность и ТУ имеют сроки действия; проверить их актуальность относительно этапов экспертизы и проектирования.

- Сметная база и индексы. Сметы выполнены по ФСНБ-2022 с применением индексов IV кв.2024 — подтвердить актуальность индексов при формировании контрактов и смет подрядчиков.

Сценарий автоматизированной обработки и проверки документов (пошагово)

- Приём и каталогизация

  - Поместить все файлы в входную папку; присвоить уникальные ID; сохранить метаданные (имя, размер, дата изменения, CRC).

- Текстовая экстракция

  - Для PDF с текстовым слоем — извлечь текст (PyMuPDF / pdfminer).

  - Для отсканированных PDF — применить OCR (Tesseract или коммерческий ABBYY) с русской моделью.

  - Для DOCX — извлечь параграфы (python-docx).

- Извлечение ключевых полей

  - Использовать регулярные выражения и шаблоны для: Кадастровый номер, Площадь, Дата, Заказчик, Исполнитель/Подрядчик, Номер документа, Мощность (кВт), CRC/контрольные суммы, ФИО разработчиков/ГИП.

  - Для полей с вариативной формулировкой — применять NER (spaCy с дообучением на русскоязычных юридических/проектных текстах) для повышения точности.

- Нормализация и валидация

  - Валидировать формат кадастрового номера (регулярка \d{2}:\d{2}:\d{7,}:\d+).

  - Сверять площади между документами; отмечать расхождения >5% как «требует проверки».

  - Проверять сроки действия доверенностей и ТУ.

- Генерация карточек и отчётов

  - Формировать карточку по шаблону (как в Образец_1) в формате Markdown, CSV и JSON.

  - Формировать сводный отчёт с перечнем несоответствий и приоритетных задач.

- Ручная верификация

  - Перед финальным распространением — оператор проверяет все «флаги риска» и подтверждает/исправляет данные.

- Экспорт и хранение

  - Сохранить summary.md, summary.csv, summary.json; зафиксировать версию и контрольную сумму отчёта.

Техническое задание программисту и пример скрипта

Задача: реализовать утилиту project_doc_parser для пакетной обработки проектных и правовых документов, извлечения ключевых полей и генерации Markdown-отчёта по шаблону Образец_1.

Требования:

- Вход: папка с файлами PDF/DOCX.

- Выход: summary.md, summary.csv, summary.json, errors.log.

- Поддержка OCR (Tesseract) для сканов; поддержка русского языка.

- Конфигурируемые регулярные шаблоны (YAML).

- Валидация кадастровых номеров и площадей; флаги несоответствий.

- Юнит-тесты для основных функций.

Архитектура:

Код

ingest -> text_extract -> field_extract -> validate -> normalize -> report_gen -> output

Пример упрощённого кода (Python)

python

# project_doc_parser.py (упрощённый пример)

import re

import json

from pathlib import Path

from pdfminer.high_level import extract_text

import docx

import pytesseract

from PIL import Image

import fitz  # PyMuPDF

CAD_RE = re.compile(r'\b\d{2}:\d{2}:\d{7,}:\d+\b')

AREA_RE = re.compile(r'Площадь[:\s]+([\d\s,\.]+)\s*(кв\.? ?м|м2)?', re.I)

DATE_RE = re.compile(r'\b(20\d{2})\b')

def extract_text_pdf(path: Path) -> str:

# try text layer first

text = extract_text(str(path))

if len(text.strip()) > 50:

return text

# fallback to OCR per page

doc = fitz.open(str(path))

pages_text = []

for page in doc:

pix = page.get_pixmap(dpi=200)

img = Image.frombytes("RGB", [pix.width, pix.height], pix.samples)

pages_text.append(pytesseract.image_to_string(img, lang='rus+eng'))

return "\n".join(pages_text)

def extract_text_docx(path: Path) -> str:

doc = docx.Document(str(path))

return "\n".join(p.text for p in doc.paragraphs)

def parse_file(path: Path):

if path.suffix.lower() == '.pdf':

text = extract_text_pdf(path)

elif path.suffix.lower() == '.docx':

text = extract_text_docx(path)

else:

return None

cad = CAD_RE.search(text)

area = AREA_RE.search(text)

year = DATE_RE.search(text)

return {

"filename": path.name,

"cadastre": cad.group(0) if cad else None,

"area": area.group(1).strip() if area else None,

"year": year.group(1) if year else None,

"snippet": text[:800]

}

def main(input_dir):

p = Path(input_dir)

results = []

for f in p.iterdir():

if f.suffix.lower() in ('.pdf', '.docx'):

try:

res = parse_file(f)

results.append(res)

except Exception as e:

with open('errors.log','a',encoding='utf-8') as eh:

eh.write(f"{f.name}: {e}\n")

with open('summary.json','w',encoding='utf-8') as fh:

json.dump(results, fh, ensure_ascii=False, indent=2)

if __name__ == '__main__':

import sys

main(sys.argv[1])

Дальнейшие улучшения (фазы):

- Фаза 1: базовый парсер + OCR + CSV/JSON/MD экспорт.

- Фаза 2: NER-модель для извлечения «Заказчик/Подрядчик/ГИП» (spaCy ru), шаблоны YAML.

- Фаза 3: интеграция с системой документооборота, автоматические уведомления о несоответствиях.